**Tækninefnd um fjármálaþjónustu**

**TN-FMÞ-VH1-66**

**Dags**: 21. des. 2021 – kl. 9:00 – 11:00

**Staður**: Teams - Staðlaráði Íslands, Þórunnartúni 2 – 3. hæð, Reykjavík

**Mættir:** - 

Guðmundur Valsson ritaði fundargerð.

**Dagskrá**

1. Fundargerð síðasta fundar
2. Kröfur – yaml skjal og TS 315 – farið yfir niðurstöður af fundum banka- og notendahóps
3. Útistandandi mál
4. Önnur mál
5. Næstu skref
6. **Fundagerð síðasta fundar**

Engar athugasemdir bárust og skoðast síðasta fundargerð VH1 og banka- og notendahóps samþykktar.



1. **Kröfur – yaml skjal og TS 315 – farið yfir niðurstöður af fundum banka- og notendahóps**

**2.1 Niðurstöður notendahóps og afgreiðsla bankahóps á þeim**

* Issue #108 Notendakröfur GJH fer yfir afgreiðslu á
  + Punktur 3 SGH óskar eftir að þetta sé á lista breytinganefndar og VH1 samþykkti það. – Þennan punkt þarf á síðari stigum aðkomu RB. GV fylgi málinu eftir i VH7.
  + Punktur 4 – bæta við kröfuleit - „Fyrirspurn krafna bjóði upp á leit skv. breytingardagsetningu frumupplýsinga kröfu -> claimDetails er með attribute lastChangeDateTime, bæta við í leitina“ RB tekur málið áfram.
  + Rætt um tillögu Íslandsbanka um að nota merge patch – stofnað Issue 130 Nota Merge Patch. Aðilar kanni til næsta fundar.
  + Punktur 6 – Hægt að sjá raunstöðu á kröfu strax sbr. Greiðslu. Bankar þurfa að staðfesta að þjónustan bjóði upp á raunstöðu fyrir næsta fund 11.1.

**2.2 Niðurstöður bankahóps**

* Yaml skjal
  + GJH mergeaði PR við yaml inni á vinnusvæði verkþáttar 4 svo hægt væri að prófa í prófunartóli.
  + GJH búinn að lesa skjalið yfir í Svaggerhub og það eru engar villur þar.
  + Nú er komið eitt skjal til yfirferðar – sem ætti að minnka villuhættu í yfirferð.
  + Ákveðið að nota permanent link úr yaml skjali í Issue eða tölvupósti til að staðsetja athugasemdir sem aðilar gera með auðveldum hætti.
  + #131 – Breytingar á data type – vantar staðfestingu frá bönkunum um það sem þar kemur fram í #131
* TS 315 IOBWS 3.0 Kröfur (tækniforskrift) – kynning GJH
  + SGH og ÁHG senda dæmi um kröfur til GJH til að nota í skjalinu
  + GJH vantar góð dæmi um claim template – ÞG og EDR tekur að sér að senda dæmi
  + GJH bætir við lýsingar í yaml skjali

1. **Útistandandi mál – sjá að ofan**
2. **Önnur mál - engin**
3. **Næstu skref**

* Aðilar lesa yaml skjal og skila athugasemdum fyrir loka dags 6.1 í tölvupósti með permanent tilvísunum í línunúmer í skjalinu.
* IsPaymentAllowed - GV fylgi málinu eftir i VH7
* Bæta við kröfuleit - RB tekur málið áfram
* Issue #130 Nota Merge Patch - Aðilar kanni til næsta fundar.
* Issue #131 Bankar þurfa að staðfesta að þjónustan bjóði upp á raunstöðu fyrir næsta fund 11.1.
* SGH og ÁHG senda dæmi um kröfur
* ÞG og EDR tekur að sér að senda dæmi um claim template
* GJH bætir við lýsingar í yaml skjali
* GV boðar næsta fund TN-FMÞ-VH1 þann 11.1.2022
* GJH vinni úr punktum fundarins fyrir 22.12 í yaml skjal- GV sendir skeyti um að skjalið sé komið inn

Næsti fundur TN-FMÞ-VH1-67 þri 11.1 kl 9-11.

* Dagskrá fundar 67
  + Yfirferð á athugasemdum við yaml
  + TS 315 - kynning
  + Næstu skref

*Fundargerð ritaði Guðmundur Valsson*