**Tækninefnd um fjármálaþjónustu**

**TN-FMÞ-VH1-70**

**Dags**: 15. feb. 2022 – kl. 10:00 – 12:00

**Staður**: Teams -

**Mættir:** - 

Guðmundur Valsson ritaði fundargerð.

**Dagskrá**

1. Fundargerð síðasta fundar
2. IOBWS Claims3.0.yaml skjal
3. TS 315 Kröfur
4. Önnur mál
5. Næstu skref
6. **Fundagerð síðasta fundar**

Engar athugasemdir bárust og skoðast síðasta fundargerð VH1 samþykkt

1. **Yfirferð athugasemda og lagfæringa IOBWS3-0.yaml skjal**

Farið yfir issue 140 Meeting notes og punkta frá SGH

* Rætt um patch og post - GJH bætti inn dæmum og breytum - lýkur við eftir fund.
* ClaimID - á að fara út hékk inni í example -er farið út.
* Ekki samræmi milli create (rétt), get og merge ekki eins farið með exchange rate SGH sendir GJH athugasemdir með kóða bútum sem þarf að samræma.
* Frá SGH - í getClaim - er claimTemplate ID required því það er hluti af pathinu. GJH lagfærir
* Punktur úr Issue 108 - frá ÁH. Customernumbertemplate - er ekki í Landsbankanum. GÞB segir þetta mega vera inni nema þetta verði autt hjá Landsbankanum.
* GJH merkti söguna 140 til áframhaldandi vinnu hjá viðhaldshóp.

1. **Drög að TS 315 – farið yfir athugasemdir**

Yfirlestur á TS 315 – farið yfir yfirlestur frá AMG og úrvinnslu GJH á þeim. Nokkrar breytingar gerðar á fundinum. GJH sendir GV nýja útgáfu v9. GV hendir út öllum kommentum í skjalinu sem verður sent út hreint til yfirlestrar hjá Íslandsbanka og Landsbanka. - GV fari yfir formála og kreditlista.

1. **Önnur mál -**

AMG stakk upp á að fá enskuyfirlestur á tækniforskriftina/TS og var það stutt.

Sett verður uppp sérstök wordskrá fyrir yfirlestur á yaml skjali.

GV sagði að það hefði staðið til að lesa yfir TS 315 en að lesa yfir yamls sé nýr verkáttur sem þarf að skoða.

1. **Næstu skref**

* Aðilar lesa drög TS 315 Claims og skila athugasemdum í tölvupósti.
* Aðilar lesa yaml skjal og skila athugasemdum til GJH
* Bæta við í collectionState stöðunni WaitingForSecondary og skjala
  + GÞB skili lýsingu á svæðinu til GJH
* GV sem sendir út áminningu þegar búið er að uppfæra yaml skjal eftir fund.
* GV boðar næsta fund TN-FMÞ-VH1 þann 1.3.2022

Næsti fundur TN-FMÞ-VH1-71 þri 1.3 kl 10-12.

* Dagskrá fundar 71
  + Yfirferð á athugasemdum við yaml skjal
  + TS 315 - yfirferð
  + Næstu skref

*Fundargerð ritaði Guðmundur Valsson*