**Tækninefnd um fjármálaþjónustu VH8 –**

**Fundur 1**

**Dags**: 15. des 2021 – kl. 10:00 – 11:20

**Staður**: Teams -

**Mættir:**  og Guðmundur Valsson ritari TN-FMÞ

**Dagskrá**

1. Yfirferð yfir vinnulag við vinnu VH-8
   * Áhersla verður á notkun git Pull Requests og unnið á Github beiðnum.
   * Aðilar hafi samráð með sínum sérfræðingum á milli funda.
   * Aðilar kalli sérfræðinga inn á fundinn eftir þörfum
2. Farið yfir breytingar á IOBWS 3.0
   * Áhersla á innlán og greiðslur fyrst í stað
   * Farið yfir breytingar á IOBWS3.0.yaml
   * Farið yfir breytingar- og breytingatillögur á WA/TS 310 skjali.
3. Önnur mál
4. Næstu skref

# Yfirferð yfir vinnulag við vinnu VH8

GV fór yfir erindisbréf fyrir vinnuhóp 8 Lúkning IOBWS 3.0 sjá

GV fór yfir tíma- og aðgerðaáætlun verkefnis.



KS fór yfir vinnulagið sjá .

# Farið yfir breytingar á IOBWS 3.0

KS fór yfir  og voru fundarmenn sammála því vinnulagi sem þar kemur fram.

Samþykkt að vinna með [feature branch](https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/tree/feature/v6ts310and313) fyrir hvert skjal nema að 310 innlendar greiðslur og innlán og 313 erlendar greiðslur verða tekin saman í eina grein.

**Samþykktir á fundi 15.12.2021**

- Lagt til að Pull Request # 127 yrði uppleggið að feature/v6ts310and313

- Tillagan var samþykkt af öllum viðstöddum eftir umræðu um praktíska útfærslu

- Þátttakendur munu fyrir næsta fund

  - Lesa yfir útfærslu

  - Taka saman atriði sem hafa komið upp

  - Leggja inn Issue eða PR ef mögulegt

# Önnur mál

Rætt um fundarritun og óskað var eftir að ákvarðanir verði mjög skýrar í fundargerð.

GV kynnti að hann byrji að boða þá sem mætt hafa á fundi og haldi því áfram þar til aðilar biðjast undan því. En það sé fastamanna að láta vita hvernig þeir vilja hafa boðun.

# Næstu skref

KS merge inn PR fyrir branch fyrir 310 og 313 – feature branch

KS mun tékka inn sem MD skjöl drög að [TS 310](https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/blob/feature/v6ts310and313/Vinnusv%C3%A6%C3%B0i/Verk%C3%BE%C3%A1ttur%205/%C3%8DST%20TS%20310_2020%20Domestic%20payments%20and%20deposits.md) og [TS 313](https://github.com/stadlar/IST-FUT-FMTH/blob/feature/v6ts310and313/Vinnusv%C3%A6%C3%B0i/Verk%C3%BE%C3%A1ttur%205/%C3%8DST%20TS%20313_2021%20Foreign%20payments.md) í dag/sjá linka

KS fer yfir md útgáfur skjalanna 310 og 313 – og skráir breytingar

Aðilar í VH8 fara yfir 310 og 313

Aðilar í VH8 fara yfir feature branch‘ið og geri tillögur að breytingum í PR/issues

GV boði fundarröðina til byrjun mars.

**Dagskrá næsta fundar VH8 2**

Farið yfir tillögur PR/Issues frá Arion banka

Farið yfir tillögur PR/Issues frá fundarmönnum/bönkum

Taka fyrir það sem reynt hefur á

*Fundarritari Guðmundur Valsson*