**Tækninefnd um fjármálaþjónustu VH8 –**

**Fundur 2**

**Dags**: 5. jan 2022 – kl. 10:00 – 12:00

**Staður**: Teams -

**Mættir:** og Guðmundur Valsson ritari TN-FMÞ

**Dagskrá**

1. Farið yfir breytingar á IOBWS 3.0
   * Greiðslur og innlán
2. Önnur mál
3. Næstu skref

# Farið yfir breytingar á IOBWS 3.0 - Greiðslur og innlán

**Samþykktir á fundi 5.1.2022**

Athugasemdir frá Landsbanka:

Atriði sem ljúka á ákvörðun fyrir á næsta fundi 12.1

* Signing basket - tillaga um að það verði kommenterað út eða vísað í það að þetta sé úr Berlin Group og ekki útfært að öðru leyti.
* Consent - spurning hvort geti verið merkt að þetta sé ekki hluti af grunnstaðlinum
* Periodic payment - tillaga um að það verði inni en útfærsla verður optional í IOBWS.

Allir fara yfir þessi atriði fyrir næsta fund

* Samþykkt að hafa eintölu á öllum payment products - vantar fleirtölu s - Samþykkt - ÓE gerir PR
* Samþykkt tillaga um að taka út -/v1/{payment-service}/{payment-product}/{Query-X-Request-ID}/info:- ÓE gerir PR
* Crossborder contract - creditoragent - bicfi (lína 4732) - ÓE gerir PR
* Idempotency - þarf að setja inn - spurning um hvernig (sleppa xinu og láta heita idempotency key) - ÓE gerir PR

Islandsbanki - Purpose Code - (lína 6853) - KS Búinn að breyta í streng - no action needed.

Umræða - hvernig við viljum hafa pdf skjölin - leiddi til eftirfarandi leiðbeininga við yfirferð þeirra:

* Hvað viljum við fá út úr þessu skjali TS 310 - aðstoð fyrir innleiðingaraðila
* Meiri saga í formála með tengingu fyrir 2013 og 2005 útgáfurnar
* Gera tengslatöflu milli IOBWS 3.0, 2013 og 2005 útgáfunni til að auðvelda þeim sem eiga að útfæra IOBWS 3.0
* Fundurinn sammála um að þörf sé á efnislegri yfirferð yfir skjalið.
* Almennt er æskilegt að sömu dæmi séu í yaml skjali og TS skjali.
* Arion skilar tillögu á næsta fundi.
* Eftir umræðu um þörf á að endurtaka skilgreiningar úr yamlinu var ákveðið að sleppa þeim.
* Samþykkt að þörf sé á allnokkurri yfirferð yfir skjalið TS 313 í sama stíl og fyrir WA 310

# Önnur mál

* GV setji inn rás á Teams fyrir spjall fulltrúa í hópnum milli funda.
* GV undirbúi aukafund 17.1. kl 10-12

# Næstu skref

* Fundarmenn fara yfir málefni Signing basket, Consent, periodic payments, sjá hér að ofan, en ljúka á þeim málum á næsta fundi.
* ÓE tók að sér að rita PR fyrir
  + eintölu á öllum payment products - vantar fleirtölu s
  + taka út -/v1/{payment-service}/{payment-product}/{Query-X-Request-ID}/info:
  + Crossborder contract - creditoragent - bicfi (lína 4732)
  + Idempotency - þarf að setja inn - spurning um hvernig (sleppa xinu og láta heita idempotency key)
* KS/Arion banki
  + Hefur breytingar á skjölum 310 og 313 í samræmi við leiðbeiningu hér að ofan
* Aðilar undirbúi PR/Issues fyrir Innlán og fari aftur yfir greiðslur.

**Dagskrá næsta fundar VH8 2**

* Farið yfir tillögur PR/Issues frá Arion banka
* Farið yfir tillögur PR/Issues frá fundarmönnum/bönkum
* Taka fyrir það sem reynt hefur á

*Fundarritari Guðmundur Valsson*