**Tækninefnd um fjármálaþjónustu VH8 –**

**Fundur 6**

**Dags**: 26. jan 2022 – kl. 10:00 – 12:00

**Staður**: Teams -

**Mættir:** og Guðmundur Valsson ritari TN-FMÞ

**Dagskrá**

1. Greiðslur yaml yfirferð
2. TS 310 yfirferð
3. Önnur mál
4. Næstu skref

# Yfirferð yaml skjals fyrir greiðslur (og innlán)

Farið yfir punkta Ólafs Eiríkssonar á teams chattinu frá 25-1.

1. Credit-card-deposits verði breytt í Payment-card-deposits-
   * + ÓE gerir PR
2. Bæta við Code suffix við báða kóðana . icelandicpurpose og centralbankpurpose Báðir eru með maxlengd 3 en á aðeins við um annan 2.

* ÓE gerir PR

1. Samþykkt tillaga ÓE um meðhöndlun endtoEndidentification - OrdererReference hjá RB samþykkt, KS bókaði sjá skjal/Exceltöflu. KS kemur á sinn stað í skjölum



1. Straight through afgreiðsla -STP meðhöndlun: Þarf að lýsa t.d. með flæðiriti.

Fleiri dæmi s.s. samþykktarferli. Senda confirm á eina greiðslu er líka þörf.

* KS og SÞ stilla upp tillögu fyrir næsta fund

1. ÓE fór yfir skilagildi og niðurstaða að returngildin eru í lagi og ekki þörf aðgerða.
2. Villuboð samræmd
   * Samþykkt að hafa samræmd villuboð fyrir topp 10 eða 20 villur. Farið yfir samantekt SGH að helstu villum 
     + SGH tók að sér að búa til lista yfir villur sem yrði teknar fyrir á næsta fundi.
   * Rætt um hvort verði yfirvillukóði og líka bank specific kóða til villurakningar. Rætt um að nota RB villukóða sem flokkun eða númerið og við ráðum skilaboðunum/textanum.
     + SK gerir tillögu að strúktur fyrir villuboð fyrir næsta fund og byggir á tillögu ÓE.
   * Ekki þarf að gera ráð fyrir erlendum villuboðum bara default íslensk villuboð.

# Önnur mál

* Hvatt til að nota teams chattið fyrir athugasemdir og vangaveltur.
* Verkefnið er að verða aðeins á eftir áætlun og
* Fyrsti fundur um Accounts verður eftir 2 vikur.

# Næstu skref

* ÓE – gerir PR fyrir - Credit-card-deposits verði breytt í Payment-card-deposits-
* ÓE gerir PR - Bæta við Code suffix við báða kóðana . icelandicpurpose og centralbankpurpose. Einnig að samræma maxlengd 3 en á aðeins við um annan 2.
  + KS og SÞ- útfærir endtoEndidentification – OrdererReference (Bicfioridentifier) svæðið
* og kemur í viðeigandi skjöl
* KS og SÞ fara yfir straight through afgeiðsluna – útfæra skjölun á útskýringum og dæmum, setja upp commit af því.
* SH tók að sér að gera lista yfir 10-20 algengustu villurnar.
* SK tók að sér að útfæra lausn á birtingu villuboða
* Aðilar undirbúa yfirferð yfir Accounts – virkja sérfræðinga og yfirfara yaml
* Aðilar undirbúa sig undir yfirferð á Erlendum greiðslum TS 313 og tilheyrandi yaml skjals.
* KS - vinna i TS 310 accounts og klára að vinna úr punktum af fundi.
  + Til næsta fundar Ekki tékkað inn en vinna langt komin.
* KS búi ny drög til yfirferðar af greiðsluhluta TS 310. Vinna í gangi
* GV og KS yfirfara tímaáætlun
* GV leggur drög að kreditlistum fyrir skjöl – hafið
  + Tekur þennan hóp

**Dagskrá næsta fundar VH8 7 þann 2-2-2022 kl 10-12**

* Yfirferð yfir heimavinnu villuboð ofl.
* Innlán – yfirferð athugasemda og almenn yfirferð
* Önnur mál

*Fundarritari Guðmundur Valsson*